排障复盘 · 溯源文档

# ESG碳画像系统 排障复盘

ADP 接入 · 前端展示层升级 · v=62 → v=69

复盘日期：2026-08-16  |  复盘人：左志豪 + 龙虾（OpenClaw）
方法论：元认知因果推导法则（终点 → 因果链 → 根因 → 预防）

目录

- 复盘总览（今日全景 + 排障统计）

- Bug 复盘明细（现象 → 误区 → 关键细节 → 纠正）

- 根源因素归类（重复踩坑的深层原因）

- 沉淀的排查清单（预防措施）

- 溯源索引（文件 / 日志 / 配置位置）

## 一、复盘总览

2026-08-16 完成两条主线：ADP 智能体接入（前端 → 容器 → 腾讯云 ADP 工作流全链路打通）与前端展示层升级（v=66 → v=69：库本地化 / 完整 Markdown / pdfmake PDF / 画像页动态化）。两条主线共排查 15 个 Bug/坑，其中 6 个属于"信息不对称型"（不知道正确的 API 格式、事件结构），5 个属于"环境状态型"（容器没重建、路径不对、编码错），4 个属于"逻辑残留型"（数据路径错、硬编码、时序坑）。

| 类型 | 数量 | 代表 Bug | 共性根因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息不对称型 | 6 | ADP 接口选错、 payload 结构错、 SSE 事件误解、 AppKey 机制不明 | 文档 / 机制未知 → 靠报错信息逐层逼近 |
| 环境状态型 | 5 | 容器没重建、 EXTRACT_API 缺 /api 、 CORS 、 SSE 乱码、 NameError | 多容器 / 多进程状态不同步 |
| 逻辑残留型 | 4 | 画像页 mock 根因、非上市漏对标分、行业降级 key 不匹配、 canvas 时序 | 旧结构残留 / 硬编码未清理 |

⚠️ 最值钱的发现

画像页长期显示 mock 数据的真正根因：charts.js 的 _getScoreData() 读的是 App.scoreResult.评分结果（旧结构），而真实数据在 App.extractResult.extracted.评分增强数据。前端代码一直在等一个永远不会被赋值的字段 → 静默回退 MOCK。这类"静默降级"bug 比报错更危险——页面不报错，但永远显示假数据。

## 二、Bug 复盘明细

按时间线逐条复盘，每条含五要素：现象 → 误区 → 关键细节 → 纠正 → 经验。标 逻辑残留型 的属于"改代码时引入"，标 环境状态型 的属于"部署/配置问题"，标 信息不对称型 的属于"外部机制未知"。

### Bug 1：ADP 接口选型错误 —— DescribeAgents 返回 0 个 Agent

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 用腾讯云 V3 签名调 DescribeAgents （版本 2026-05-20 ），鉴权通过（ HTTP 200 ）但返回 0 个 Agent |
| 误区 | ① 以为 ADP 是 " 先查 Agent 列表 → 找到工作流 → 再调用 " 的云 API 模式； ② 以为鉴权通过 = 调用方式正确 |
| 关键细节 | 平台 AI 澄清： ADP 工作流调用 不需要查列表 ，直接调对话流端点； CAM 密钥（ SecretId/SecretKey ）是账号级，不是应用级 |
| 纠正 | 改用对话流端点 https://wss.lke.cloud.tencent.com/adp/v2/chat （方案 B ），鉴权用 应用 AppKey |
| 验证方式 | 错误码从 " 请求参数错误 "(400) → " 应用密钥无效 "(Code 4505004) → SSE 流事件（ request_ack / response.created / message.added ）逐步逼近 |

### Bug 2：ADP 请求 payload 结构错误 —— 400 请求参数错误

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 对话流端点返回 HTTP 400" 请求参数错误 " |
| 误区 | 平台 AI 提示用 app_id + 工作流ID + cantent 传参 —— 这个信息本身就是错的（写错了字段名 content → cantent ） |
| 关键细节 | 正确格式（ WebSearch 查官方文档确认）： { RequestId: "uuid", ConversationId: "uuid", AppKey: "应用密钥", VisitorId: "访客ID", Contents: [{ Type: "text", Text: "..." }], Stream: "enable", Incremental: true } |
| 纠正 | ① 不盲信二手信息（平台 AI 给的字段名是错的）； ② 主动搜官方文档拿准确格式 |
| 经验 | 400 报错时先怀疑 payload 结构 ，不是密钥；用 " 占位 AppKey" 测试可区分 " 格式错 " 与 " 密钥错 "—— 格式对了会报 " 密钥无效 " 而非 " 参数错误 " |

### Bug 3：SSE 流 raw_text 为空 —— 事件结构误解

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 端到端调用成功（ 149 事件、 17s ），但 raw_text 为空 |
| 误区 | 以为文本在 message.added 事件的 Message.Text （消息元数据） |
| 关键细节 | 真实文本在 text.delta 事件的 Text 字段（流式增量，每个 delta 是一段文本）， message.added 只是消息容器 |
| 纠正 | 直接调 ADP 打印原始 SSE 事件（ iter_lines + 前 30 行） → 肉眼看到 text.delta 才有 Text → 修正累积逻辑： text.delta + content.added + message.added(reply) 三重兜底累积 |
| 经验 | 先看原始响应再写解析 —— 解析逻辑必须建立在真实事件结构上，不能猜 |

### Bug 4：中文乱码 —— SSE 流双重编码

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 报告区显示 @²½­¬¹É 乱码，特征字节 c3a6 c288 c291 （ "æ" 的 UTF-8 字节） |
| 误区 | 以为是前端渲染问题，先查了 HTML meta charset 和 Content-Type |
| 关键细节 | requests 的 iter_lines(decode_unicode=True) 默认按 ISO-8859-1 解码 SSE 流 → 中文 UTF-8 字节被二次解码 → 双重编码错乱 |
| 纠正 | 改用 iter_content(decode_unicode=False) 拿原始 bytes → 手动 decode('utf-8') ，加 pending_decoder 缓冲处理多字节字符跨 chunk 边界 |
| 经验 | Python 处理 SSE/ 网络流： 永远显式指定编码 ，别依赖库默认值 |

### Bug 5：NameError: resp —— 编辑误删代码

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 重建容器后调用报 NameError ， resp 未定义 |
| 误区 | 重构 SSE 解码时用 Edit 删掉了旧的 resp = requests.post(...) 调用，但新代码结构依赖它 |
| 纠正 | 补回完整的 requests.post 调用（含 headers/stream/timeout ） |
| 经验 | 大段重构后必须： ① python -c "import ast; ast.parse(...)" 语法检查； ② 容器内实际调用一次 |

### Bug 6：前端 404 —— EXTRACT_API 缺 /api 前缀

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | Console ： POST http://localhost:8082/extract 404 ，文件上传失败 |
| 误区 | Flask 路由是 /api/extract ，但 config.js 配的是 http://localhost:8082 （少 /api ） |
| 关键细节 | 8082 端口直达 Flask 容器（绕过 nginx 反代）， Flask 没有 /extract 路由 |
| 纠正 | EXTRACT_API 补 /api 前缀 |

### Bug 7：CORS 跨域 —— 直连 8082 端口

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 改完 404 后报 Access to fetch ... has been blocked by CORS policy |
| 误区 | 以为直连 8082 能绕过 nginx ，但浏览器对 " 不同端口 " 视为不同源 → 跨域拦截 |
| 关键细节 | 前端 http://localhost （ nginx 80 ） vs 后端 http://localhost:8082 （ Flask ） = 不同源 |
| 纠正 | 所有 API 统一走 nginx 反代（同源）： EXTRACT_API: 'http://localhost/api' 、 ADP_API: 'http://localhost/api/suggest' 。 nginx 80 → 反代 → esg-extractor:8082 |
| 经验 | 同源原则 ：浏览器访问统一走 80 端口反代，容器内部用 service 名互联，宿主机直连端口只用于测试 |

### Bug 8：前端容器没重建 —— 旧 config.js 生效

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 建议区显示 7 条 " 建议补充披露 " 模板， ADP 数据没进来； Console 无 fillScoreCards 日志 |
| 误区 | 只 build/up 了 esg-extractor ，忘 build esg-frontend → 前端 nginx 还在用旧 config.js （ ADP_API 空 → 走占位逻辑） |
| 关键细节 | 前端是 COPY 构建（非 volumes 挂载），改代码必须重新 build 镜像才生效 |
| 纠正 | 补 build frontend + 容器内 grep 验证（ docker exec esg-frontend grep -c "fillScoreCards" ... ） |
| 经验 | 改前端后： build frontend → up → docker exec 验证代码存在 三步缺一不可；版本号 v=NN 防浏览器缓存 |

### Bug 9：非上市版漏对标分 —— L4 得分永远 < 6

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | unlisted 模式总分 2.94 （异常低）， L4 得分只有基础分（ 0-6 ），永远到不了 10 |
| 误区 | 非上市版实现里 " 有公开证据时 " 直接 L4得分 = 基础分 ， 对标分 = 0 ，漏掉了对标计算 |
| 关键细节 | v3.2 规则：非上市有公开证据时走 标准评分全链路 （含对标分），无证据才走特殊规则 |
| 纠正 | 有证据时： 基础分 + 对标分 → L4 ；修复后 2.94 → 6.79 |
| 经验 | 分支逻辑要覆盖 " 两档规则 " 的边界 —— 特殊规则不能吞掉通用规则 |

### Bug 10：行业降级 key 不匹配 —— 【全市场均值】带括号

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 样本 <10 的行业（交通运输）没有正确降级到全市场，返回异常值 |
| 误区 | 代码用 '全市场均值' 取值，但 weights.json 里 key 是 '【全市场均值】' （带书名号） |
| 纠正 | 按实际 JSON key 修正取值 |
| 经验 | 查表逻辑必须 先用脚本打印真实 key （ print(list(weights.keys())) ）再写取值代码 |

### Bug 11（最重要）：画像页长期 mock —— charts.js 数据源路径错

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 评分画像 tab 的雷达图 / 圆环 / 结论长期显示 mock 数据（ 7.8 分、优秀），后端明明算好了 |
| 误区 | ① 一直以为是 "ADP 没接入导致建议区空 " ； ② 以为画像页是 " 硬编码展示窗口 " 需要占位符替换 |
| 关键细节 | 真相： charts.js _getScoreData() 读 App.scoreResult.评分结果 （旧结构，该字段从未被赋值），真实数据在 App.extractResult.extracted.评分增强数据 。读取失败 → 静默回退 MOCK → 页面不报错但全是假数据 |
| 纠正 | ① 数据源改读 App.extractResult.extracted.评分增强数据 ； ② 行业平均从 L4 结果按维度加权聚合（ _getIndustryAverages ）； ③ Charts.refresh() 销毁重建全部图表； ④ SVG 圆环 stroke-dashoffset 由总分驱动（低分红 / 中黄 / 高绿） |
| 验证 | Console 手动执行 fillScoreCards(window.App.extractResult) 输出 " 总分 =6.51 等级 = 发展中 " → 证明后端数据正常、函数正常、只是调用链路没接上 |
| 经验 | 静默降级是最大的坑 ：查 " 页面数据不对 " 先看数据源字段是否真实存在， console.log 数据流，别急着改 UI |

### Bug 12：pdfmake 中文 —— Roboto 不支持中文

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | pdfmake 默认字体 Roboto 不含中文字形 → 中文会变空白 / 方块 |
| 误区 | 以为 pdfmake 开箱即用支持中文 |
| 关键细节 | ① 需 vfs 嵌入中文字体； ② 思源黑体 16MB → fonttools 子集化（ GB2312 6993 字） → Regular 3.2MB / Bold 3.3MB ； ③ base64 构建 vfs_cn.js （ 8.5MB ）； ④ pdfmake 自动做字形子集嵌入 → 最终 PDF 仅 74KB |
| 纠正 | 字体配置： pdfMake.fonts = { NotoSansSC: { normal: 'NotoSansSC-Regular.ttf', bold: 'NotoSansSC-Bold.ttf', ... } } ， defaultStyle 指定该字体 |

### Bug 13：node 测试 pdfmake —— eval 的 this 不是 global

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | node 里 eval(pdfmake.min.js) 后 pdfMake.vfs 为空；补 navigator 后又报 document 相关错误 |
| 误区 | 用 eval + global 模拟浏览器 —— ① UMD 在 node 下走 module.exports 分支不挂 global ； ② eval 的 this 绑定歧义； ③ pdfmake 需要 navigator/document |
| 纠正 | 用 vm.createContext 造无 module/exports 的沙箱 + 补 navigator/document/URL/Blob → pdfmake 走浏览器分支挂 ctx.pdfMake ， vfs_cn 的 this 正确指向 ctx → 成功生成 74KB 中文 PDF |
| 经验 | 在 node 里测浏览器库： vm context 模拟 window 环境 ，别用 eval+global |

### Bug 14：fillScoreCards 时图表 canvas 隐藏 —— 时序坑

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 若在 fillScoreCards 里直接刷新图表， scoring section 还是 display:none → canvas 宽高为 0 → Chart.js 渲染空图，且实例已建不重建 |
| 误区 | 分数填完立刻刷新图表 |
| 纠正 | 评分 tab 显示（ display:block ）后再调 Charts.refresh() （销毁重建全部图表含 heroRadar ） |
| 经验 | Chart.js 必须在 容器可见 时创建；隐藏容器创建 = 0 尺寸空图 |

### Bug 15：Word 文档字符间距乱码（遗留复盘）

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | html-to-docx 生成的 Word 里 JSON 代码块每个字符间被插入空格（ " 企 业 名 称 " ） |
| 误区 | 以为是转换器 bug ，实际是 Word 对 " 东亚 + 拉丁混排 " 默认插入半角间距（约 0.5pt ） |
| 纠正 | ① HTML 层 pre/code 加 letter-spacing:0; word-spacing:0 ； ② python-docx 后处理遍历 227 个 run 移除 <w:spacing>/<w:kern> ，西文强制 Consolas |

## 三、根源因素归类（重复踩坑的深层原因）

用因果推导法则向上归并，15 个 Bug 收敛为 4 个根源因素：

| 根源因素 | 触发的 Bug | 纠正方向 |
| --- | --- | --- |
| F1：多容器状态不同步 前端 =COPY 构建，改代码不重建不生效；容器与 Desktop 源双份代码 | Bug 8 （前端没重建）、 Bug 6/7 （ config 配置生效慢） | 固定发布流程：改 Desktop 源 → 同步容器 → build → up → docker exec 验证 → v=NN 防缓存 |
| F2：数据路径双轨残留 旧结构（ App.scoreResult. 评分结果）与 新结构（评分增强数据）并存，部分代码还在读旧字段 | Bug 11 （画像页 mock 根因）、 Bug 9 （非上市漏对标） | 结构变更时全库 grep 旧字段引用，一次性迁移，不留双轨 |
| F3：外部接口信息不对称 ADP 的鉴权机制 / 请求格式 / 事件结构未知，二手信息（平台 AI ）不可靠 | Bug 1/2/3/4 （接口选错、 payload 错、事件误解、编码错） | 先看官方文档 + 打印原始响应再写解析；用报错码逐层逼近 |
| F4：静默降级无感知 读取失败 / 条件不满足时回退 MOCK/ 模板，页面不报错，误导排查方向 | Bug 11 （最危险）、 Bug 8 （建议区模板） | 降级必须 console.warn 提示；关键数据流加日志；测试时先手动触发函数验证 |

🔥 最深刻的教训（F4）

"页面不报错但数据不对" 比 "直接报错" 难查 10 倍。这次画像页 mock 问题排查了近半天，最终靠 Console 手动执行函数（fillScoreCards(App.extractResult)）才确认"后端正常、函数正常、只是调用链没接上"。排查顺序应为：先验证数据存在 → 再验证函数可跑 → 最后看谁在调它。

## 四、沉淀的排查清单（预防措施）

### 4.1 前端发布三步验证（每次改前端必做）

1. 改 Desktop/ESG-Carbon-System 源文件
2. 同步到 esg_extractor/frontend/ + 升级 index.html 版本号 v=NN
3. docker-compose build frontend && up -d
   验证：docker exec esg-frontend grep -c "关键代码" /usr/share/nginx/html/js/app.js
          docker exec esg-frontend grep -o "v=NN" /usr/share/nginx/html/index.html

### 4.2 外部接口对接五步法（对 ADP 类黑盒）

1. 官方文档确认接口名 + 版本 + 鉴权方式（不盲信二手信息）
2. 用"占位参数"测试，靠报错码区分：格式错(400) vs 密钥错(4505004)
3. 打印原始响应/SSE 事件，肉眼确认真实结构再写解析
4. 网络流解码显式指定 UTF-8（iter_content + decode，不用默认）
5. 端到端最小用例（一句话）先通，再上真实数据

### 4.3 数据流排查三问（页面数据不对时）

Q1 后端真的生成了吗？→ Python 直接调 API 看响应（绕过前端）
Q2 数据到前端了吗？→ Console: JSON.stringify(App.extractResult)
Q3 函数能跑吗？→ Console 手动调 fillScoreCards() / previewReport()
（Q1/Q2/Q3 全通过 → 只剩"谁在调它"的问题）

### 4.4 编码与乱码自检

- SSE/网络流：永远显式 decode('utf-8')，别用 iter_lines(decode_unicode=True)
- 特征判断：乱码含 c3 a6 / c2 88 等 → 双重编码（UTF-8 被当 Latin-1）
- HTML meta charset="UTF-8" + nginx charset utf-8
- docx：东亚混排自动插空格 → pre/code 加 letter-spacing:0 + 后处理移除 w:spacing

### 4.5 结构变更迁移检查

- 改 JSON 结构（如评分增强数据）→ 全库 grep 旧字段名（App.scoreResult / 评分结果）
- 分支逻辑覆盖所有档位边界（上市/非上市 × 有证据/无证据）
- 查表 key 先用脚本打印真实 keys，再写取值代码

## 五、溯源索引（文件 / 日志 / 配置）

以下为全部关键文件与配置位置，遇到问题时按此索引定位。

| 类别 | 路径 / 内容 |
| --- | --- |
| 工作日志 | C:\Users\19814\WorkBuddy\Claw\.workbuddy\memory\2026-08-16.md （本日全部过程） ...\2026-08-15.md （前日：提示词 v3.0 / 防误导 / Word 文档） |
| 计划文件 | C:\Users\19814\.workbuddy\plans\quantum-pulse-lovelace.md （架构决策 + 前端优化计划） |
| 前端源码 | C:\Users\19814\Desktop\ESG-Carbon-System\ （ index.html / js/app.js / js/charts.js / js/config.js / css/style.css / vendor/ ） |
| 容器代码 | C:\Users\19814\WorkBuddy\Claw\esg_extractor\frontend\ （与 Desktop 同步， COPY 进镜像） |
| 后端服务 | C:\Users\19814\WorkBuddy\Claw\esg_extractor\extract_service.py （ /api/extract + /api/suggest + SSE 解析） weights_logic.py （评分公式 1-10 ） · weights.json （权重 / 行业均值 / 中位数） |
| 密钥配置 | C:\Users\19814\WorkBuddy\Claw\esg_extractor\.env （ DEEPSEEK_API_KEY / ADP_APP_KEY ） ADP 应用信息： app_id 2088889036034925120 · 工作流 6a813624-4605-4905-9f21-d5de4de51248 |
| ADP 接口 | 对话流端点 https://wss.lke.cloud.tencent.com/adp/v2/chat （ SSE ， AppKey 鉴权） |
| ADP 提示词 | C:\Users\19814\Desktop\智享杯\智能体二障碍度根因分析提示词-v3.0-防误导.docx （ ADP 系统提示词，占位符防误导版） |
| 关键版本 | v=65 （ ADP 接入完成） → v=69 （展示层升级完成） |

复盘文档由 OpenClaw（龙虾）生成 · 方法论参考：左志豪《障碍度因果推倒法则》 · 2026-08-16